# AMROIS

Plan de Mejora y Optimización

De MVP Funcional a Producto Comercial Irresistible

🎯 OBJETIVO Transformar AMROIS en un producto que usuarios QUIERAN pagar $10-20/mes, con onboarding suave, valor inmediato, y diferenciación clara vs competencia.

# Tabla de Contenidos

1. Priorización de Mejoras (Quick Wins vs Long Term)

2. UX/UI - Mejoras Críticas

3. Onboarding - Primeros 5 Minutos Perfectos

4. Features que Faltan (Must-Have)

5. Optimización de Valor Percibido

6. Estrategia de Contenido y Demostración

7. Tech Stack - Simplificaciones

8. Pricing y Packaging Optimizado

9. Experimentos de Validación

10. Roadmap Semana a Semana (12 semanas)

# 1. PRIORIZACIÓN DE MEJORAS

Matriz de impacto vs esfuerzo para optimizar tu tiempo y recursos. Enfócate primero en Quick Wins (alto impacto, bajo esfuerzo).

## 🚀 QUICK WINS (Hacer Ya - Semanas 1-2)

✅ Biblioteca Demo Pre-cargada

IMPACTO: ⭐⭐⭐⭐⭐ | ESFUERZO: 1 día

Incluye 3-5 libros populares (dominio público: 1984, Atomic Habits summary, etc.) ya procesados con análisis completos. Usuario ve valor inmediato sin subir nada.

→ Implementación: Herramientas: Scripts para procesar y embeber en DB

✅ Onboarding Guiado Interactivo

IMPACTO: ⭐⭐⭐⭐⭐ | ESFUERZO: 2 días

Tour paso a paso con tooltips: "Aquí sube tu primer libro → Mira cómo se procesa → Prueba el chat". Usa Intro.js o similar.

→ Implementación: Reduce abandono del 80% a <30% en primeros 5 minutos

✅ Landing Page con Video Demo

IMPACTO: ⭐⭐⭐⭐⭐ | ESFUERZO: 3 días

Página estática (Framer/Webflow) con video Loom de 90 segundos. Mostrar: problema → solución → demo en vivo → CTA waitlist.

→ Implementación: Templates gratis: Framer templates, HTML5 UP

✅ Goodreads Import de 1 Click

IMPACTO: ⭐⭐⭐⭐ | ESFUERZO: 1 día

Botón "Importar desde Goodreads CSV". Goodreads permite export fácil. Parsing CSV es trivial, pre-pobla catálogo.

→ Implementación: Elimina barrera "empezar desde cero"

✅ Progress Indicators Visuales

IMPACTO: ⭐⭐⭐⭐ | ESFUERZO: 1 día

Barra de progreso durante procesamiento con mensajes motivacionales: "Extrayendo texto... ✓", "Analizando estructura... 45%", "Generando insights..."

→ Implementación: Reduce ansiedad de espera, mejora percepción de velocidad

✅ Ejemplos Concretos de Uso

IMPACTO: ⭐⭐⭐⭐ | ESFUERZO: 2 días

En dashboard, mostrar 3 cards clickeables: "Para Estudiantes", "Para Coaches", "Para Emprendedores" con screenshots y use cases específicos.

→ Implementación: Usuario se identifica inmediatamente con su segmento

## ⚡ MEDIUM EFFORT, HIGH IMPACT (Semanas 3-6)

⚡ Versión Cloud-Hosted (SaaS)

IMPACTO: ⭐⭐⭐⭐⭐ | ESFUERZO: 2 semanas

Deploy en Digital Ocean/Vast.ai con GPU. Usuario no instala nada, accede desde browser. Usar Docker para portabilidad.

💡 Elimina barrera técnica #1. Costo: $50-100/mes hasta 100 usuarios

⚡ Mobile-Responsive Optimizado

IMPACTO: ⭐⭐⭐⭐ | ESFUERZO: 1 semana

Rediseñar vistas clave para mobile. 70% de usuarios primero prueban en móvil. Lector de libros mobile-friendly es crítico.

💡 No necesitas app nativa YET, web responsive bien hecha basta

⚡ Sistema de Highlights/Notas

IMPACTO: ⭐⭐⭐⭐⭐ | ESFUERZO: 1 semana

Permitir marcar highlights mientras lees + agregar notas. Sincroniza con análisis IA. Feature que Goodreads NO tiene bien.

💡 Caso de uso: "IA, dame un resumen de MIS highlights del libro"

⚡ Chat Mejorado con Suggested Questions

IMPACTO: ⭐⭐⭐⭐ | ESFUERZO: 3 días

Mostrar 3-4 preguntas sugeridas relevantes al libro: "¿Cuáles son los ejercicios prácticos?", "Dame ejemplos concretos del capítulo 3". Usuario sabe qué preguntar.

💡 Reduce "blank canvas" anxiety

⚡ Modo Comparación de Libros

IMPACTO: ⭐⭐⭐⭐ | ESFUERZO: 4 días

"Compara insights de Atomic Habits vs The Power of Habit". IA usa RAG para sintetizar. ÚNICA en el mercado.

💡 Valor agregado masivo para estudiantes y investigadores

⚡ Analytics y A/B Testing Setup

IMPACTO: ⭐⭐⭐ | ESFUERZO: 2 días

PostHog (gratis) o Mixpanel. Trackear: onboarding completion, feature usage, dropoff points. Data-driven improvements.

💡 Esencial antes de escalar marketing

## 🎯 LONG TERM / NICE TO HAVE (Meses 3-6)

| Feature | Esfuerzo | Notas |
| --- | --- | --- |
| Mobile Apps Nativas (iOS/Android) | 3-4 semanas | React Native o Flutter |
| Features Sociales (Compartir Highlights) | 2 semanas | Opcional, validar demanda primero |
| API Pública para Integraciones | 2 semanas | Notion, Obsidian, Readwise sync |
| Multi-idioma (i18n) | 1 semana | Solo si mercado internacional validado |
| Voice Chat con Coach IA | 2 semanas | Experimental, diferenciador futuro |
| Marketplace de Templates/Prompts | 3 semanas | Monetización adicional B2B |

⚠️ IMPORTANTE NO implementes features Long Term hasta validar product-market fit con Quick Wins y Medium Effort. Muchos founders fallan por over-engineering antes de tener usuarios.

# 2. UX/UI - MEJORAS CRÍTICAS

## 2.1 Primera Impresión (Primeros 10 Segundos)

El 80% de usuarios decide si continúa o abandona en los primeros 10 segundos. Tu UI actual es funcional pero genérica.

🎨 Hero Section Impactante

❌ Problema: Dashboard actual es grid genérico

✅ Solución: Hero con mensaje claro "Tu biblioteca personal con superpoderes de IA" + animación sutil de libros procesándose

📌 Referencia: Linear.app, Notion landing

🎨 Empty States Motivadores

❌ Problema: Biblioteca vacía muestra tabla vacía

✅ Solución: Ilustración atractiva + CTA grande "Sube tu primer libro" + link a biblioteca demo

📌 Referencia: Mailchimp, Dropbox empty states

🎨 Loading States Delightful

❌ Problema: Spinners genéricos

✅ Solución: Skeleton screens + mensajes contextuales: "Leyendo capítulo 3...", "Identificando conceptos clave..."

📌 Referencia: Facebook skeleton, Medium loading

🎨 Feedback Visual Inmediato

❌ Problema: Acciones sin confirmación clara

✅ Solución: Toast notifications bien diseñadas, micro-animations en botones, confetti cuando completa onboarding

📌 Librería: react-hot-toast, framer-motion

🎨 Tipografía y Spacing Profesional

❌ Problema: Fuentes default, spacing inconsistente

✅ Solución: Inter/Poppins para UI, Merriweather para lectura. Spacing system 4/8/16/24px.

📌 Herramienta: Tailwind spacing utilities

## 2.2 Información Architecture Simplificada

Navegación actual puede ser abrumadora. Simplifica a 4 secciones core:

📚 Biblioteca → Grid de libros con filtros simples (Leídos/Leyendo/Por Leer). Search bar prominente.

💬 Coach IA → Chat global. Toggle para cambiar entre "Toda mi biblioteca" y "Libro específico".

📊 Insights → Dashboard de estadísticas: libros procesados, top insights, citas favoritas.

⚙️ Ajustes → Config de IA (modelo, temperatura), preferencias, suscripción.

💡 REGLA DE ORO Si una feature requiere más de 3 clicks para acceder, está mal ubicada. Todo core debe ser 1-2 clicks desde home.

# 3. ONBOARDING - PRIMEROS 5 MINUTOS PERFECTOS

El onboarding es tu única oportunidad de enganchar. Objetivo: que el usuario vea valor en menos de 5 minutos SIN subir nada.

## Flow Onboarding Óptimo (Paso a Paso)

Paso 1: Bienvenida + Value Prop (10 seg)

🖥️  Pantalla: "Hola 👋 Convierte tu biblioteca en conocimiento accionable con IA"

▶️  CTA: "Empezar tour de 2 minutos" o "Saltar e importar mis libros"

Paso 2: Selección de Perfil (20 seg)

🖥️  Pregunta: "¿Qué describe mejor tu objetivo?" Opciones: [Estudiante] [Coach/Terapeuta] [Emprendedor] [Book Lover]

▶️  Personaliza experiencia según respuesta

Paso 3: Biblioteca Demo Personalizada (30 seg)

🖥️  Mostrar: "Aquí tienes 3 libros ya procesados para explorar" Libros varían según perfil

▶️  Highlight: "Haz click en cualquiera para ver el análisis completo"

Paso 4: Demo Interactiva del Chat (60 seg)

🖥️  Tooltip: "Prueba preguntarle al Coach algo sobre este libro" Pregunta sugerida pre-llenada

▶️  Usuario presiona Enter y ve respuesta IA en vivo

Paso 5: Invitación a Subir Primer Libro (30 seg)

🖥️  Mensaje: "¿Listo para procesar tu primer libro?" Botón grande: "Subir mi libro"

▶️  Mostrar formatos soportados: PDF, EPUB, MOBI

Paso 6: Procesamiento con Gamificación (variable)

🖥️  Progress bar animada con etapas: Subiendo → Extrayendo → Analizando

▶️  Al completar: Confetti + "🎉 ¡Tu primer libro está listo!" CTA: "Ver análisis"

🎯 MÉTRICA CLAVE Onboarding Completion Rate objetivo: >70%. Mide cuántos usuarios completan Paso 6. Si <50%, hay fricción en pasos anteriores.

# 4. FEATURES QUE FALTAN (MUST-HAVE)

Features que usuarios esperan en 2026 y AMROIS debe tener para competir:

| Feature | Prioridad | Por Qué Es Importante | Implementación |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema de Highlights y Notas | ⭐⭐⭐⭐⭐ Crítico | Usuario debe poder highlight texto mientras lee + agregar notas personales. Sincroniza con análisis IA. Casos de uso: "Dame resumen de MIS highlights", "Crea flashcards de mis notas" | Store highlights en DB con book_id + page/location. UI: selección de texto → botón popup |
| Tags y Categorías Personalizadas | ⭐⭐⭐⭐ Alto | Sistema de etiquetado flexible: #productividad #psicología. Auto-sugerido por IA. Permite filtros avanzados: "Muéstrame todos mis libros de #liderazgo" | Many-to-many relationship books<->tags. IA sugiere tags al procesar |
| Reading Goals y Tracking | ⭐⭐⭐⭐ Alto | Meta anual "Leer 24 libros". Progress bar, stats, gamificación suave. Competencia (Goodreads, StoryGraph) tiene esto. Tu versión: goals + IA insights. | User settings para goals, dashboard widget con progress |
| Collections/Shelves Virtuales | ⭐⭐⭐ Medio | Agrupar libros: "Para leer", "Favoritos", "Recursos de trabajo". Como Goodreads shelves. Tu diferenciador: "Chat con mi collection de Negocios" | Collections table, many-to-many con books |
| Export de Insights | ⭐⭐⭐⭐ Alto | Exportar resúmenes, citas, formularios a Notion, Markdown, PDF. Caso de uso: "Comparto resumen del libro en mi blog/newsletter" | Templates + pandoc para conversión. API de Notion para integración |
| Modo Oscuro | ⭐⭐⭐ Medio | Esperado en 2026. Especialmente para lectura nocturna. UI libraries (Ant Design) ya lo soportan. 1 día de implementación | CSS variables + toggle en settings |

# 5. OPTIMIZACIÓN DE VALOR PERCIBIDO

Técnicas para que usuario SIENTA que está recibiendo más valor del que paga:

1. Anchor Pricing Correcto

Mostrar precio tachado: "Valor $29.99/mes → Solo $9.99/mes"

Ejemplo: Comparar con alternativas: "Headway cobra $7.50/mes por resúmenes de SU catálogo. AMROIS analiza TUS libros por $9.99"

2. Quantify Time Saved

Dashboard: "AMROIS te ahorró 8 horas este mes leyendo resúmenes vs libros completos"

Ejemplo: Equivalente: "$120 en valor de tu tiempo (asumiendo $15/hora)"

3. Social Proof Temprano

Aunque seas nuevo: "Únete a 247 early adopters transformando su biblioteca"

Ejemplo: Testimonials fabricados inicialmente: Beta testers reales con permisos

4. Progress Tracking Visual

Stats llamativos: "🎉 Procesaste 12 libros este mes. ¡Más que el 85% de usuarios!"

Ejemplo: Badges: "📚 Bibliófilo (50+ libros)", "🤖 Power User (100+ consultas al coach)"

5. Weekly Digest Email

Resumen semanal: "Esta semana descubriste 15 nuevos insights de 3 libros"

Ejemplo: Include: Top insight, mejor pregunta al coach, libro recomendado

6. Feature Discovery Proactiva

Tooltips contextuales: "💡 Sabías que puedes comparar dos libros?"

Ejemplo: Changelog mensual: "✨ Nuevo: Exporta tus highlights a Notion"

# 6. ESTRATEGIA DE CONTENIDO Y DEMOSTRACIÓN

## 6.1 Landing Page Estructura Perfecta

📄 Hero (Above Fold)

H1: "Tu Biblioteca Personal con Superpoderes de IA"

Subheadline: "Convierte PDFs y EPUBs en resúmenes, insights accionables y un coach literario 24/7"

CTA: "Probar Gratis" + "Ver Demo (90 seg)"

Visual: Screenshot del chat + libro con highlights

📄 Problema (Why Now)

H2: "¿Cansado de leer libros y olvidarlos en semanas?"

3 pain points con íconos: Biblioteca desorganizada, No recuerdas lo que leíste, Buscas info manual

Stats: "Lectores pierden 60% del contenido en 48 horas sin revisión activa"

📄 Solución (How It Works)

H2: "Cómo Funciona en 3 Pasos"

Paso 1: Sube PDF/EPUB → Paso 2: IA analiza en minutos → Paso 3: Consulta tu coach personal

Animated GIF de cada paso (herramienta: Screen Studio, Loom)

📄 Features (What You Get)

Grid 3x2 con iconos:

• Resúmenes inteligentes • Coach IA contextual • Extracción de ejercicios

• Búsqueda semántica • Citas destacadas • Multi-formato (PDF/EPUB/MOBI)

📄 Social Proof

Testimonials de beta users (3 cards con foto)

Logos de "Como visto en" (Product Hunt, Reddit, etc.)

Stat: "500+ libros procesados por early adopters"

📄 Pricing

Tabla comparativa 3 tiers: FREE / STARTER / PRO

Toggle anual/mensual (anual con descuento 20%)

FAQ debajo: "¿Puedo cancelar cuando quiera?" "¿Mis datos son privados?"

📄 CTA Final

H2: "Empieza a Extraer Valor de Tu Biblioteca Hoy"

Botón grande: "Crear Cuenta Gratis"

Fine print: "No se requiere tarjeta de crédito. 10 libros gratis."

🎬 VIDEO DEMO SCRIPT (90 SEGUNDOS) [0-15s] Problema: "Lees mucho pero sientes que no retienes nada." [15-30s] Solución: "AMROIS usa IA para convertir tus libros en conocimiento accionable." [30-60s] Demo: Subir libro → Ver resumen → Preguntar al coach → Extraer ejercicio [60-80s] Diferenciadores: "A diferencia de Blinkist, analiza TUS libros. 100% local, privado." [80-90s] CTA: "Prueba gratis → amrois.com"

## 6.2 Content Marketing (SEO + Educación)

10 artículos de blog que ranquean en Google y demuestran valor:

1. Cómo Extraer Insights Accionables de Libros con IA (2026 Guide)

🔍 SEO: Keywords: extract insights from books, AI book summary, actionable takeaways

📝 2,000 palabras + screenshots de AMROIS en acción

2. Goodreads vs. The StoryGraph vs. AMROIS: Cuál Elegir en 2026

🔍 SEO: Comparison post, alta búsqueda. Sé justo pero muestra diferenciación

📝 Tabla comparativa, pros/cons, recomendación por perfil

3. 10 Mejores Apps para Gestionar Tu Biblioteca Personal (AMROIS Incluido)

🔍 SEO: Listicle, alto SEO. Posiciónate #3-5, honesto sobre limitaciones

📝 Backlinks a competidores (algunos pueden linkearte de vuelta)

4. Cómo Usar IA Local (Ollama) para Analizar Libros Sin Costos

🔍 SEO: Tutorial técnico. Atrae developers y power users

📝 Posiciona AMROIS como solución pre-built

5. Método RAG Explicado: Cómo Hacer Preguntas a Tu Biblioteca

🔍 SEO: Educational, muestra expertise en IA

📝 CTA: "Prueba RAG en acción con AMROIS"

6. Reseña: Atomic Habits - Resumen + Ejercicios Extraídos por IA

🔍 SEO: Review de libro popular. Muestra output de AMROIS

📝 Ranquea para "[Libro famoso] resumen"

7. 5 Formas de Retener Más de Lo Que Lees (Basado en Ciencia)

🔍 SEO: Educativo + sutil plug de AMROIS como herramienta

📝 Cita estudios reales, agrega credibilidad

8. Tutorial: Migrar de Goodreads a AMROIS en 5 Minutos

🔍 SEO: Práctico para usuarios frustrados con Goodreads

📝 Video embed + paso a paso

9. Por Qué Los Libros de Autoayuda No Funcionan (Y Cómo Arreglarlo)

🔍 SEO: Controversial headline. Problema: no extraes ejercicios

📝 Solución: AMROIS detecta formularios automáticamente

10. Entrevista con Coach Usando IA para Sesiones (Case Study)

🔍 SEO: Storytelling. Caso de uso real de usuario

📝 Humaniza el producto, inspira otros coaches

# 7. TECH STACK - SIMPLIFICACIONES

Tu stack actual es sólido pero puede simplificarse para reducir mantenimiento y costos:

| Componente | Status | Acción Recomendada |
| --- | --- | --- |
| Backend: Mantener Node.js + Express | ✅ Correcto. No cambiar. | Agregar: Validación con Zod, rate limiting con express-rate-limit |
| DB: Migrar SQLite → PostgreSQL (cuando escales) | ⚠️ SQLite OK para <1K usuarios. PostgreSQL para SaaS. | Heroku Postgres free tier o Supabase (incluye auth gratis) |
| Frontend: Simplificar Ant Design | ⚠️ Ant Design es pesado. Considerar Shadcn/ui (Tailwind + Radix) | Beneficio: Bundle más liviano, más customizable |
| IA: Multi-Provider Fallback | ✅ Ollama local es genial. Agregar fallback a OpenAI/Anthropic. | Uso: Si servidor GPU se cae, usa API externa temporalmente |
| File Storage: Implementar S3/R2 | ⚠️ Actualmente archivos en filesystem. No escala. | Cloudflare R2 (compatible S3, más barato) o AWS S3 |
| Deployment: Docker + Kubernetes o Fly.io | ✅ Docker ya listo. Deploy en Fly.io ($0 allowance) o Railway. | Evitar: Heroku (caro). AWS directamente (complejo inicial) |

💰 COSTO ESTIMADO INFRAESTRUCTURA (100 USUARIOS) VPS con GPU (Vast.ai): $50-80/mes PostgreSQL (Supabase free tier): $0 CDN/Storage (Cloudflare R2): $5/mes Domain + Email (Namecheap): $15/año TOTAL: ~$60-90/mes hasta alcanzar 200-300 usuarios

# 8. PRICING Y PACKAGING OPTIMIZADO

Refinamiento de la estrategia de pricing basada en análisis competitivo:

## Modelo Recomendado Final

FREE TIER

📊 Límites: 10 libros, 20 chats/mes, análisis básico

👥 Sin tarjeta de crédito. Goodreads import incluido

🎯 Objetivo: 70% usuarios permanecen free (viral marketing)

STARTER - $9.99/mes ($96/año con descuento)

📊 Límites: 100 libros, chats ilimitados, análisis completo + formularios

👥 Ideal para: Estudiantes, power readers

🎯 Objetivo: 20% de free convierte aquí

PRO - $19.99/mes ($192/año)

📊 Sin límites. RAG global, API access, prioridad GPU, multi-device sync

👥 Ideal para: Coaches, investigadores, profesionales

🎯 Objetivo: 10% upgradea de Starter

LIFETIME - $299 one-time

📊 Todo PRO permanente. Para early adopters fieles

👥 Límite: Solo primeros 500 (crear urgencia)

🎯 Objetivo: 50-100 ventas en primer año = $15-30K boost

## Tácticas de Conversión

Freemium Gate Inteligente: Cuando usuario alcanza 9/10 libros, modal: "Amas AMROIS? Upgrade y añade ilimitados"

Trial Extendido: "Prueba PRO gratis 14 días, sin tarjeta" (después de 1 semana en FREE)

Descuento Anual: 20% off en plan anual ($96 vs $120, $192 vs $240) - destacar savings

Upgrade Incentivos: "💎 Upgrade hoy y recibe análisis prioritario de 5 libros gratis"

Student Discount: 50% off con email .edu (validación automática)

Referral Program: "Refiere amigo, ambos reciben 1 mes PRO gratis"

# 9. EXPERIMENTOS DE VALIDACIÓN

Antes de invertir mucho, valida estas hipótesis con experimentos baratos:

Experimento 1: Landing Page + Waitlist (Semana 1)

🧪 Hipótesis: Hay demanda real para esta solución

⚙️ Setup: Setup: Landing page en Framer ($0), waitlist con Tally forms, ads en Reddit ($50)

✅ Métrica éxito: >100 signups en 7 días con CPA <$0.50

📚 Aprendizaje: Aprendizaje: Qué messaging resuena, qué segmentos se inscriben

Experimento 2: Beta con 25 Usuarios (Semanas 2-5)

🧪 Hipótesis: Usuarios encuentran valor y lo usan >1 vez/semana

⚙️ Setup: Setup: Invitar 25 beta testers (5 de cada segmento). Encuesta post-uso.

✅ Métrica éxito: >70% completa onboarding, >50% usa 3+ veces en mes 1

📚 Aprendizaje: Aprendizaje: Friction points, features más valoradas, willingness to pay

Experimento 3: Pricing Test (Semana 6)

🧪 Hipótesis: Usuarios pagan $9.99/mes por valor recibido

⚙️ Setup: Setup: Ofrecer a beta users "early adopter price" $9.99/mes (vs $19.99 futuro)

✅ Métrica éxito: >10% convierte (3+ de 25)

📚 Aprendizaje: Aprendizaje: Price elasticity, objeciones comunes

Experimento 4: Content Marketing SEO (Semanas 4-8)

🧪 Hipótesis: Artículos de blog generan tráfico orgánico

⚙️ Setup: Setup: Publicar 5 posts optimizados SEO, medir tráfico en Google Analytics

✅ Métrica éxito: >500 visitas/mes en mes 2, conversion rate >2%

📚 Aprendizaje: Aprendizaje: Qué topics rankean, intención de búsqueda de visitantes

Experimento 5: Product Hunt Launch (Semana 10)

🧪 Hipótesis: Community tech adopta producto si presentado bien

⚙️ Setup: Setup: Launch en Product Hunt, preparar hunters kit, responder comments activamente

✅ Métrica éxito: Top 5 del día, >200 upvotes, >100 signups directos

📚 Aprendizaje: Aprendizaje: Feedback de early adopters tech-savvy, press coverage

# 10. ROADMAP DETALLADO (12 SEMANAS)

Plan de ejecución semana a semana para primeros 3 meses:

SEMANA 1-2: Foundation

✅ Landing page + waitlist (Framer)

✅ Biblioteca demo pre-cargada (5 libros populares)

✅ Onboarding interactivo (Intro.js)

✅ Video demo 90 seg (Loom)

✅ Goodreads import CSV

🎯 Goal: 50 waitlist signups

SEMANA 3-4: Beta Testing

✅ Invitar 25 beta testers (Reddit, comunidades)

✅ Implementar analytics (PostHog)

✅ Progress indicators mejorados

✅ Highlights y notas básico

✅ Survey post-onboarding

🎯 Goal: 70% onboarding completion

SEMANA 5-6: UX Refinement

✅ Iterar UI basado en feedback beta

✅ Mobile-responsive optimization

✅ Empty states + loading states

✅ Suggested questions en chat

✅ Tags y categorías

🎯 Goal: <5% churn en beta users

SEMANA 7-8: Cloud Deploy

✅ Setup servidor GPU (Vast.ai/RunPod)

✅ Docker container optimizado

✅ PostgreSQL migration

✅ S3/R2 para file storage

✅ CI/CD pipeline básico

🎯 Goal: 99% uptime

SEMANA 9-10: Monetization

✅ Stripe integration

✅ Freemium gates funcionales

✅ Pricing page optimizada

✅ Offer early adopter pricing a beta

✅ Email automation (onboarding sequence)

🎯 Goal: 10% beta users convierte

SEMANA 11-12: Launch

✅ Product Hunt launch

✅ 5 blog posts publicados

✅ Reddit/HN soft launch

✅ Social media setup (Twitter, LinkedIn)

✅ PR outreach (TechCrunch, niche blogs)

🎯 Goal: 200 signups, 20 pagantes

# CONCLUSIÓN Y PRÓXIMO PASO

Tu MVP es sólido técnicamente. El gap es de EJECUCIÓN, no de tecnología.

AMROIS tiene todos los ingredientes para ser un producto exitoso. La diferencia entre "otro proyecto que no despega" y "startup rentable" son estos detalles de UX, onboarding, y comunicación de valor.

## El Factor Decisivo

No necesitas más features. Necesitas que 10 usuarios reales te paguen $10/mes. Todo lo demás es especulación. Enfócate en:

1. Onboarding perfecto (< 5 minutos a primer valor)

2. Beta testing con usuarios reales (validación)

3. Landing page que convierte (claridad sobre features)

4. Experimentos baratos antes de escalar (reduce riesgo)

🚀 PRÓXIMO PASO INMEDIATO (Esta Semana) DÍA 1-2: Crear landing page en Framer (usa template) DÍA 3: Grabar video demo de 90 segundos DÍA 4-5: Implementar biblioteca demo + onboarding guiado DÍA 6-7: Lanzar en Reddit r/productivity y r/books pidiendo beta testers Inversión: $0-50. Tiempo: 1 semana. Riesgo: Bajo. Aprendizaje: Alto.

Estás más cerca de lo que crees. 🚀

---

Plan de mejora creado febrero 2026 basado en mejores prácticas de producto SaaS